期末專題主題報告

繳交時間：5/7

對應 SDLC 階段：規劃（Planning）× 需求分析（Requirements Analysis）

報告時間：5/7上課時一組一組看

基本資訊

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 專題名稱 | Heart Check 校園互助與人氣回饋平台 |
| 組別 / 組號 | 第21組 |
| 組員姓名 | 陳筱云、蘇鈺淳、張芸慈、黃儀萍 |

一、專題概述（Planning）

1.1 動機與背景

現代大學生在校園生活中，經常會遇到需要互相幫助的情況，例如撿到學生證、提供交通資訊、宿舍設備通知、餐廳人潮分享等。然而，目前校園內缺乏一個能即時整合資訊與鼓勵互助行為的平台。因此，本組設計「Heart Check 校園互助與人氣回饋平台」，透過 QR Code 與愛心回饋機制，讓同學能夠因幫助他人而獲得愛心值，並累積人氣與獎勵。系統同時提供失物招領、交通資訊、宿舍公告與餐廳資訊等功能，建立更便利與互助的校園環境。

1.2 目標使用者

大學生

需求包括：

- 快速取得校園資訊

- 即時查看公告

- 提供互助回報

- 建立校園互動

1.3 專題目標

完成後，這個系統能解決什麼問題？請用條列方式列出 3–5 點。

- 目標一：建立校園資訊共享平台

- 目標二：提供 QR Code 愛心互動系統

- 目標三：鼓勵學生互助與善意回饋

- 目標四：整合失物招領與校園公告功能

- 目標五：建立校園人氣與獎勵機制

二、需求分析（Requirements Analysis）

2.1 功能性需求（Functional Requirements）

系統「必須能做到」的事情。請列出核心功能（至少 3 項）。

| 功能編號 | 功能名稱 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| F-01 | QR Code 愛心回饋系統 | 使用者可透過掃描 QR Code 給予愛心，一天只能給同一人一次 |
| F-02 | 校園資訊平台 | 使用者可發表校園資訊相關貼文並依分類查詢 |
| F-03 | 人氣排行榜系統 | 根據愛心數量建立人氣排行榜與稱號 |
| F-04 | 愛心獎勵機制 | 系統可依照幫助程度自動增加愛心 |

2.2 非功能性需求（Non-functional Requirements）

系統的品質要求，例如效能、安全性、易用性等。

| 類別 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 效能 | 系統需能快速載入資訊與排行榜 |
| 安全性 | 限制一天只能給同一人一次愛心，避免洗愛心 |
| 易用性 | 提供簡單直觀的操作介面，方便學生使用 |

2.3 範圍限制（Out of Scope）

明確說明這次專題「不會」做的功能，避免範圍膨脹。

- 本次不包含：正式金流與實際禮品卡兌換功能

- 本次不包含：即時聊天室功能

- 本次不包含：限制註冊的使用者

三、技術規劃（Technology Planning）

3.1 技術選型

| 層面 | 技術選擇 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | HTML / CSS / JavaScript（純前端，無框架） | 課堂統一規範 |
| 後端 | Python + Flask | 課堂統一規範 |
| 資料庫 | SQLite | 儲存使用者、愛心與貼文資料 |
| 其他工具 | QRCode、Matplotlib、NetworkX | 生成 QR Code 與視覺化圖表 |

3.2 開發工具與協作方式

版本控制、溝通工具等。

- 版本控制：GitHub

- 溝通管道：LINE

四、專題時程規劃（Project Schedule）

依照 SDLC 流程分為三大階段，請在各週填入具體工作項目。

階段一：規劃 Planning × Requirements × Design

| 日期 | 預計完成工作 | 產出物 | 負責 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一週（5/5～5/12） | 確定主題、整理需求、功能清單 | 主題報告投影片 | 全組 |
| 第一週（5/5～5/12） | 系統設計、畫面規劃（可使用 AI 生成預估畫面） | 架構圖、AI 預估畫面 / 自行設計 | 全組 |

投影片需包含：① 專題介紹　② 功能規劃　③ 預估畫面（自己設計或 AI 生成圖）

階段二：實作 Implementation × Testing

| 日期 | 預計完成工作 | 負責組員 |
| --- | --- | --- |
| 第二週（5/13～5/19） | 建立使用者與愛心系統 | 陳筱云、黃儀萍 |
| 第三週（5/20～5/26） | 完成校園資訊發文功能 | 張芸慈 |
| 第四週（5/27～6/2） | 排行榜與圖表功能 | 蘇鈺淳 |
| 第五週（6/2～6/9） | 功能整合、測試、Bug 修正 | 全組 |

階段三：期末展示 Demo

| 日期 | 預計完成工作 | 負責 |
| --- | --- | --- |
| 第六、七週（6/10～6/23） | 系統部署、期末報告製作、Demo 準備 | 全組 |

五、風險評估（Risk Assessment）

預測可能遇到的困難，以及如何因應。

| 風險 | 發生可能性 | 影響程度 | 因應策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| Flask 功能整合錯誤 | 中 | 高 | 提前測試與模組化開發 |
| 資料庫設計不完整 | 中 | 中 | 提前規劃資料表結構 |
| UI 操作不直觀 | 中 | 中 | 進行使用者測試與改善 |
| QR Code 掃描問題 | 低 | 中 | 改用區域網路 IP 測試 |

六、組員分工

規劃階段（全組共同完成）

規劃階段由全組一起討論，共同完成以下項目：

- 專題主題與目標確認

- 功能清單（需求分析）

- 系統架構與技術選型

- 畫面設計與 Wireframe / AI 預估畫面

- 週次時程與任務分配

實作階段（各組員負責獨立功能）

每位組員至少負責一個完整功能模組（前端頁面 + 後端 Flask 路由）。

| 姓名 | 負責功能模組 | 對應功能編號 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陳筱云 | 愛心與 QR Code 系統 | F-01 | 建立愛心互動功能 |
| 張芸慈 | 校園資訊平台 | F-02 | 發文與分類功能 |
| 蘇鈺淳 | 排行榜與視覺化圖表 | F-03 | 建立排行榜與圖表 |
| 黃儀萍 | 愛心獎勵機制 | F-04 | 自動增加愛心值 |

功能編號請對應「二、需求分析」的功能清單，每項功能需有明確負責人且不重疊。

本報告依照課堂 SDLC 開發流程範本製作。